10/01/2017

Miembros

Doncel Ramírez, Andrés  
Gavilán Ruiz, José  
Jiménez Ríos, Andrés Miguel  
Menéndez Montes, Eva  
Ramos González, José Renato

FRONTEND Y VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

Diario de grupo

Índice

[1. Dedicación de los miembros del grupo 2](#_Toc471568700)

[2. Tabla de tiempos 2](#_Toc471568701)

[3. Actas de reunión 10](#_Toc471568702)

[3.1. Reunión 07/10/2016 10](#_Toc471568703)

[3.2. Reunión 06/11/2016 10](#_Toc471568704)

[3.3. Reunión 15/11/2016 10](#_Toc471568705)

[3.4. Reunión 24/11/2016 11](#_Toc471568706)

[3.5. Reunión 06/01/2017 11](#_Toc471568707)

# Dedicación de los miembros del grupo

|  |  |
| --- | --- |
| Miembro | Dedicación (1-5) |
| Andrés Doncel Ramírez | 5 |
| José Gavilán Ruiz | 5 |
| Andrés Miguel Jiménez Ríos | 5 |
| Eva Menéndez Montes | 5 |
| José Renato Ramos González | 5 |

# Tabla de tiempos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Tiempo (min) | Miembro | Actividad | Comentarios |
| 07/10/2016 | 60 | Todos | Reunión | Reunión para la creación del grupo. |
| 07/10/2016 | 40 | Eva Menéndez | Redacción acta | Redacción del acta de la reunión realizada el 07/10/2016. |
| 10/10/2016 | 60 | Todos | Coordinación | Conversaciones Telegram para decidir si elegimos Agora US o Agora Voting. |
| 15/10/2016 | 45 | Todos | Coordinación | Conversaciones Telegram para decidir que cada miembro del grupo despliegue uno o varios módulos de Agora US, para la posterior elección del que más nos convenza, y discusión sobre las máquinas virtuales a usar. |
| 21/10/2016 | 60 | Todos | Coordinación | Conversaciones Telegram para decidir el módulo sobre el que trabajaremos, y nombramiento del Jefe de Proyecto. |
| 27/10/2016 | 60 | José Renato Ramos | Reunión | Primera reunión grupal de coordinadores. |
| 01/11/2016 | 45 | Todos | Coordinación | Conversaciones Telegram sobre problemas encontrados al desplegar el proyecto heredado. |
| 05/11/2016 | 30 | Andrés Doncel | Refactorización | Eliminados ficheros sin usar. |
| 06/11/2016 | 120 | Todos | Reunión | Reunión grupal para la decisión de distintos temas sobre la gestión de código y sobre la incorporación de dos nuevos miembros al grupo. |
| 06/11/2016 | 40 | Eva Menéndez | Redacción acta | Redacción del acta de la reunión realizada el 06/11/2016. |
| 06/11/2016 | 200 | Eva Menéndez | Análisis | Despliegue del proyecto heredado y análisis del mismo. |
| 06/11/2016 | 50 | Andrés M. Jiménez | Análisis | Probando entorno Spring. |
| 07/11/2016 | 154 | Andrés M. Jiménez | Análisis de código | Leer código Spring. |
| 08/11/2016 | 15 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 08/11/2016 | 10 | Andrés Doncel | Documentación | Creación del espacio en la wiki. Gestión de código e incidencias. |
| 08/11/2016 | 315 | José Gavilán | Análisis de código | Instalar máquina virtual con Windows XP, importar el código heredado, revisarlo y ejecutarlo para comprobar que funciona. |
| 09/11/2016 | 110 | Todos | Milestone | Sesión de revisión del Milestone M1. |
| 11/11/2016 | 100 | Andrés M. Jiménez | Análisis de código | Leer código Spring. |
| 12/11/2016 | 15 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 15/11/2016 | 90 | Todos | Reunión | Reunión donde se habla de la integración continua y el cambio de Spring a NodeJS. |
| 15/11/2016 | 40 | Eva Menéndez | Redacción acta | Redacción del acta de la reunión realizada el 15/11/2016. |
| 17/11/2016 | 210 | José Renato Ramos | Refactorización | Refactorización de código heredado y push a legacy branch. |
| 18/11/2016 | 150 | José Renato Ramos | Programación | Primera versión funcional y portada a Node del backend. |
| 19/11/2016 | 30 | Todos | Coordinación | Conversaciones Telegram para explicar cómo desplegar el proyecto una vez hechos los cambios de Spring a Node, y elección de Atom como editor. |
| 19/11/2016 | 15 | Andrés Doncel | Configuración | Cambios en el .gitignore. |
| 19/11/2016 | 270 | José Renato Ramos | Programación | Hacer una API REST funcional del módulo de Recuento. |
| 20/11/2016 | 15 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 20/11/2016 | 180 | Andrés Doncel | Programación | Cambios en la base de datos. Arreglada función del mapa. |
| 20/11/2016 | 150 | Eva Menéndez | Análisis de código | Analizar nuevo código en NodeJS e instalación de las nuevas herramientas. |
| 21/11/2016 | 30 | Todos | Coordinación | Conversaciones Telegram para nombrar a Andrés M. Jiménez encargado de la integración continua. |
| 21/11/2016 | 20 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 21/11/2016 | 240 | Andrés Doncel | Programación | Corrección de errores de la interfaz. Cambios en las librerías de gráficas. |
| 21/11/2016 | 40 | José Gavilán | Resolución problemas importación código | Tratar de resolver problemas en cuanto a importar el código (issue #5) y resolución del mismo (http://stackoverflow.com/questions/2294313/how-to-download-a-branch-with-git, respuesta 43) |
| 22/11/2016 | 120 | Andrés M. Jiménez | Reunión | Reunión coordinadores Integración continua. |
| 22/11/2016 | 60 | Andrés M. Jiménez | Investigación | Probar y leer Docker. |
| 22/11/2016 | 75 | Andrés M. Jiménez | Instalación | Instalar máquina virtual para Docker. |
| 23/11/2016 | 80 | Andrés M. Jiménez | Programación | Creando archivos para la integración continua.  Cambios en el diseño. |
| 23/11/2016 | 65 | Andrés M. Jiménez | Coordinación | Conversaciones en Telegram con coordinador de la Integración Continua. |
| 23/11/2016 | 145 | Andrés M. Jiménez | Análisis de código | Leer nuevo código NodeJS. |
| 23/11/2016 | 30 | Todos | Coordinación | Conversaciones Telegram para explicar el proceso de Integración Continua. |
| 24/11/2016 | 90 | Todos | Reunión | Reunión donde se habla del estado del proyecto y se realiza un nuevo reparto de trabajo. |
| 24/11/2016 | 40 | Eva Menéndez | Redacción acta | Redacción del acta de la reunión realizada el 24/11/2016. |
| 24/11/2016 | 5 | José Gavilán | Programación | Quitar la parte de PayPal del código heredado. |
| 24/11/2016 | 95 | José Gavilán | Investigación | Investigar sobre un error que afectaba al CSS cuando recargábamos la página y corrección del mismo. |
| 24/11/2016 | 98 | Andrés M. Jiménez | Análisis de código | Leer nuevo código NodeJS. |
| 24/11/2016 | 93 | Andrés M. Jiménez | Investigación | Problemas con el certificado HTTPS. |
| 24/11/2016 | 65 | Andrés M. Jiménez | Reunión | Reunión informal con el coordinador de Integración Continua. |
| 24/11/2016 | 16 | Andrés M. Jiménez | Coordinación | Conversaciones Telegram con coordinador Integración Continua. |
| 25/11/2016 | 8 | Andrés M. Jiménez | Coordinación | Conversaciones Telegram con coordinador Integración Continua. |
| 26/11/2016 | 154 | Andrés M. Jiménez | Programación | Manejo de Docker para cambiar la imagen. |
| 28/11/2016 | 60 | Eva Menéndez | Refactorización | Análisis de archivo CSS sin uso y corrección de errores ortográficos. |
| 29/11/2016 | 90 | José Gavilán | Organización | Mirar el documento para el Milestone y comprobar lo que tenemos realizado. |
| 30/11/2016 | 110 | Todos | Milestone | Sesión de revisión del Milestone M2. |
| 30/11/2016 | 10 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 30/11/2016 | 30 | Andrés Doncel | Documentación | Ampliación de la gestión de código e incidencias. |
| 30/11/2016 | 20 | José Gavilán | Incidencias | Leer y comprender el nuevo procedimiento de issues. |
| 30/11/2016 | 90 | José Gavilán | Programación | Comienzo de la migración de rutas al servidor. |
| 30/11/2016 | 43 | Andrés M. Jiménez | Coordinación | Conversaciones Telegram con coordinador Integración Continua. |
| 01/12/2016 | 175 | José Gavilán | Programación | Completada la migración de rutas. |
| 01/12/2016 | 10 | José Gavilán | Documentación | Añadida información a la página de la wiki. |
| 01/12/2016 | 56 | Andrés M. Jiménez | Coordinación | Conversaciones Telegram con coordinador de Integración Continua. |
| 02/12/2016 | 120 | Andrés Doncel | Pruebas | Investigar el uso de Jasmine para pruebas con Angular. Primera prueba con Jasmine. |
| 02/12/2016 | 64 | Andrés M. Jiménez | Incidencias | Gestión de issues. |
| 04/12/2016 | 54 | Andrés M. Jiménez | Despliegue | Probar la aplicación desplegada. |
| 05/12/2016 | 200 | Andrés Doncel | Programación | Corrección de errores en la página de estadísticas. |
| 06/12/2016 | 30 | Todos | Coordinación | Conversaciones Telegram para decidir incluir en el proyecto la opción de cambio de idioma. |
| 06/12/2016 | 300 | Andrés Doncel | Programación | Introducción a angular-translate para la internacionalización de la página. |
| 06/12/2016 | 42 | Andrés M. Jiménez | Programación | Cambios en el diseño. |
| 08/12/2016 | 60 | Todos | Coordinación | Conversaciones Telegram para comentar problemas que surgieron al hacer llamadas a la API de Recuento. |
| 08/12/2016 | 10 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 08/12/2016 | 80 | Andrés Doncel | Programación | Cambios de idioma totalmente integrados. Enlaces al resto de subsistemas. |
| 08/12/2016 | 15 | José Gavilán | Incidencias | Leer la issue #9 sobre la integración con Recuento. |
| 08/12/2016 | 105 | José Gavilán | Programación | Agregado el controlador de la API de Recuento separado del controlador propio que teníamos. Corregida la llamada al servidor del grupo de Recuento. |
| 08/12/2016 | 120 | Eva Menéndez | Refactorización | Análisis de archivos CSS sin uso y eliminación de los mismos. |
| 09/12/2016 | 15 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 09/12/2016 | 300 | Andrés Doncel | Integración | Integración parcial con Recuento y Modificación. |
| 09/12/2016 | 10 | José Gavilán | Incidencias | Abrir issue #10 para que el grupo vaya comenzando a realizar la documentación. |
| 09/12/2016 | 84 | Andrés M. Jiménez | Coordinación | Conversaciones Telegram con coordinador Integración Continua. |
| 09/12/2016 | 150 | Eva Menéndez | Refactorización | Análisis de archivos JavaScript, eliminando los que no tenían uso. |
| 10/12/2016 | 159 | Andrés M. Jiménez | Programación | Búsqueda e integración de botones sociales.  Añadido y creado favicon de la aplicación. |
| 12/12/2016 | 108 | Andrés M. Jiménez | Prueba ecosistema | Probar ecosistema Agora US. |
| 12/12/2016 | 84 | Andrés M. Jiménez | Despliegue | Probar la aplicación desplegada. |
| 13/12/2016 | 20 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 13/12/2016 | 200 | Andrés Doncel | Pruebas | Uso de Karma para la ejecución de pruebas. |
| 14/12/2016 | 15 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 14/12/2016 | 120 | Andrés Doncel | Pruebas | Automatización de pruebas con Karma y Travis CI. |
| 14/12/2016 | 60 | Andrés Doncel | Integración | Cambios en los controladores para integrarse con la versión dev de Recuento. |
| 17/12/2016 | 15 | Andrés Doncel | Programación | Arreglado un error en las provincias del mapa. |
| 17/12/2016 | 192 | Andrés M. Jiménez | Programación | Cambios en el diseño.  Corrección del traductor en algunas páginas. |
| 17/12/2016 | 168 | Andrés M. Jiménez | Corrección errores | Evitado el problema de cierre de la aplicación ante error. |
| 18/12/2016 | 157 | Andrés M. Jiménez | Programación | Añadida vista para responsividad del entorno.  Cambios en el diseño. |
| 19/12/2016 | 10 | Andrés Doncel | Documentación | Ampliación de la automatización de pruebas. |
| 19/12/2016 | 60 | José Gavilán | Programación | Comentados los dos controladores con las rutas a la API de Recuento y a la API propia. |
| 19/12/2016 | 10 | José Gavilán | Documentación | Añadida alguna información al README. |
| 20/12/2016 | 10 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 20/12/2016 | 90 | Andrés Doncel | Programación | Arreglado error en la página de estadísticas. |
| 20/12/2016 | 15 | Andrés Doncel | Pruebas | Cambio en las pruebas para adaptarse a la nueva API de Recuento. |
| 20/12/2016 | 90 | José Gavilán | Organización | Mirar el documento para el Milestone y comprobar lo que tenemos realizado. |
| 20/12/2016 | 59 | Andrés M. Jiménez | Coordinación | Conversaciones Telegram con coordinador Integración Continua. |
| 20/12/2016 | 105 | Andrés M. Jiménez | Documentación | Añadida información en la wiki y en GitHub. |
| 20/12/2016 | 30 | José Renato Ramos | CVS | Primer merge a master y resolución de conflictos. |
| 21/12/2016 | 110 | Todos | Milestone | Sesión de revisión del Milestone M3. |
| 21/12/2016 | 15 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 21/12/2016 | 45 | Andrés Doncel | Integración continua | Cacheado de dependencias con Travis CI. |
| 22/12/2016 | 150 | José Gavilán | Incidencias | Reproducir el error de la issue #17 y contestar a las peticiones de la misma. |
| 22/12/2016 | 120 | Eva Menéndez | Refactorización | Análisis de archivos JavaScript del proyecto, eliminando los que no tenían uso. |
| 23/12/2016 | 150 | Eva Menéndez | Refactorización | Estudio de las imágenes del proyecto, borrando las que ya no se usaban. |
| 25/12/2016 | 190 | José Gavilán | Investigación y programación | Investigar la solución de la resolución de la issue #17, resolverla y hacer comprobaciones de que está solucionada. |
| 25/12/2016 | 32 | Andrés M. Jiménez | Programación | Arreglo de errores visuales. |
| 27/12/2016 | 5 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 27/12/2016 | 60 | Andrés Doncel | Documentación | Actualizada la hoja de tiempos. |
| 27/12/2016 | 120 | Andrés Doncel | Programación | Recuperada la integración con la API simulada. |
| 27/12/2016 | 60 | José Gavilán | Organización | Echar un vistazo a lo que devuelve la API de Recuento y revisar la API simulada para evaluar el tiempo necesario para arreglarla.  Leer el mensaje del canal de EGC y todas las explicaciones que en él se indican. |
| 27/12/2016 | 75 | José Gavilán | Documentación | Comenzar con la parte de tiempos de la documentación. |
| 27/12/2016 | 225 | José Gavilán | Máquina Virtual | Creación de la máquina virtual. |
| 28/12/2016 | 5 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 28/12/2016 | 60 | Andrés Doncel | Programación | Arreglado un error en encuestas sin acabar. |
| 28/12/2016 | 35 | Andrés Doncel | Documentación | Actualizada la hoja de tiempos. |
| 28/12/2016 | 205 | José Gavilán | Máquina Virtual | Exportada la máquina virtual.  Subida la máquina virtual a MEGA. |
| 28/12/2016 | 23 | José Gavilán | Documentación | Añadida información de instalación y el link de la máquina virtual al README de Git. |
| 29/12/2016 | 30 | Todos | Coordinación | Conversaciones Telegram para repartir los distintos puntos de la documentación entre los distintos integrantes del grupo. |
| 29/12/2016 | 5 | Andrés Doncel | Incidencias | Resuelta una incidencia con Recuento. |
| 29/12/2016 | 10 | José Gavilán | Incidencias | Leer lo que se comentó en la issue #17 y comprobar que, efectivamente, está resuelta y cerrarla. |
| 30/12/2016 | 120 | Andrés Doncel | Programación | Integración completada con Recuento. |
| 30/12/2016 | 5 | Andrés Doncel | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 30/12/2016 | 40 | Eva Menéndez | Documentación | Actualización de la hoja de tiempos. |
| 31/12/2016 | 60 | Eva Menéndez | Documentación | Elaboración del resumen para la documentación. |
| 01/01/2017 | 20 | Andrés Doncel | Programación | Añadidos más tests funcionales. |
| 01/01/2017 | 300 | Andrés Doncel | Documentación | Gestión del código para la documentación final. |
| 01/01/2017 | 160 | José Gavilán | Documentación | Redactada la introducción y el entorno de desarrollo del documento. |
| 01/01/2017 | 120 | Eva Menéndez | Documentación | Elaboración de la descripción del sistema para la documentación. |
| 01/01/2017 | 10 | José Renato Ramos | CVS | Segundo merge de dev a master. |
| 02/01/2017 | 110 | Andrés Doncel | Documentación | Gestión de incidencias y depuración para la documentación final. |
| 02/01/2017 | 240 | José Renato Ramos | Documentación | Mapa de herramientas. |
| 02/01/2017 | 60 | José Renato Ramos | Documentación | Elementos de control. |
| 02/01/2017 | 30 | José Gavilán | Documentación | Añadidos los tiempos más recientes a la hoja de tiempos. |
| 03/01/2017 | 128 | Andrés M. Jiménez | Documentación | Documentación del proyecto. |
| 03/01/2017 | 150 | Eva Menéndez | Documentación | Elaboración del diario. |
| 04/01/2017 | 180 | José Renato Ramos | Documentación | Unión y formato del documento. |
| 06/01/2017 | 60 | Todos | Reunión | Reunión para debatir sobre las conclusiones que sacamos de la realización de este proyecto. |
| 06/01/2017 | 40 | Eva Menéndez | Redacción acta | Redacción del acta de la reunión realizada el 06/01/2017. |
| 07/01/2017 | 40 | Eva Menéndez | Documentación | Añadidas conclusiones al resumen de la documentación.  Actualización del diario. |

# Actas de reunión

### Reunión 07/10/2016

* Participantes:
* José Renato Ramos González
* José Gavilán Ruiz
* Eva Menéndez Montes
* Andrés Miguel Jiménez Ríos
* Andrés Doncel Ramírez
* Duración: 60 minutos
* Conclusiones:

Tras conversaciones informales realizadas en días previos, se lleva a cabo una reunión para formalizar el equipo de trabajo, formado por todos los integrantes nombrados anteriormente.

Para facilitar la comunicación entre los distintos miembros, se llega al acuerdo de utilizar el servicio de mensajería Telegram, y se crea el grupo en la misma reunión.

### Reunión 06/11/2016

* Participantes:
* José Renato Ramos González
* José Gavilán Ruiz
* Eva Menéndez Montes
* Andrés Miguel Jiménez Ríos
* Andrés Doncel Ramírez
* Duración: 120 minutos
* Conclusiones:

En esta reunión se lleva a cabo una discusión sobre las distintas ramas de las que se compondrá nuestro proyecto. Se decide trabajar en una rama “dev”, y solo cuando la funcionalidad en esta esté probada se juntará con la rama master.

Como gestor de incidencias, decidimos usar las mismas issues de GitHub, determinando el proceso detalladamente.

Además, nos encontramos con un problema inesperado, dos personas desconocidas para nosotros se habían registrado en nuestro grupo de Opera, pero sin informarnos previamente. Tras intercambiar diversos correos con estas dos personas y debatir entre nosotros, llegamos a la conclusión de que, por el momento, no los consideraríamos parte del grupo, y que al día siguiente en clase intentaríamos aclarar lo ocurrido con ellos y con David Benavides.

### Reunión 15/11/2016

* Participantes:
* José Renato Ramos González
* José Gavilán Ruiz
* Eva Menéndez Montes
* Andrés Miguel Jiménez Ríos
* Andrés Doncel Ramírez
* Duración: 90 minutos
* Conclusiones:

Nuestro jefe de proyecto, José Renato Ramos, nos informa de la propuesta de integración continua que se está llevando a cabo y de que debemos nombrar un encargado para la misma, aunque no se realiza la elección en ese momento, sino que se decide aplazarla.

También se propone como incremento del proyecto realizar un cambio de Spring a Node. Una vez discutidos las ventajas y los inconvenientes de dicho cambio, siendo el más importante de ellos que la mayoría de los integrantes del grupo desconocíamos la herramienta, se decide llevarlo a cabo.

### Reunión 24/11/2016

* Participantes:
* José Renato Ramos González
* José Gavilán Ruiz
* Eva Menéndez Montes
* Andrés Miguel Jiménez Ríos
* Andrés Doncel Ramírez
* Duración: 90 minutos
* Conclusiones:

El encargado de la integración continua del grupo, Andrés M. Jiménez, nos vuelve a explicar el proceso de integración continua con más detalle que el día anterior a través del grupo de Telegram.

Una vez hecho esto, se proponen distintas actividades que se pueden realizar para seguir mejorando el proyecto, entre ellos la integración con el módulo de Recuento y una refactorización de archivos CSS, JavaScript e imágenes del proyecto, nombrando encargados para las mismas.

Por último, se estuvo investigando sobre un error que encontramos que se producía en el CSS cuando recargábamos la página.

### Reunión 06/01/2017

* Participantes:
* José Renato Ramos González
* José Gavilán Ruiz
* Eva Menéndez Montes
* Andrés Miguel Jiménez Ríos
* Andrés Doncel Ramírez
* Duración: 60 minutos
* Conclusiones:

Esta reunión tiene como objetivo poner en común las distintas conclusiones que hemos sacado a lo largo del proyecto, para poder incluirlas posteriormente en el documento de la entrega final.

Una vez comentadas las distintas conclusiones, y habiendo tomado nota debidamente de las mismas, se nombra a Andrés Doncel como encargado de redactarlas en el documento final.